**Тест-план для сайту Rozetka**

**1. Назва проєкту та загальний опис**

**Назва проєкту:** Тестування веб-сайту Rozetka

**Загальний опис:**  
Тестування веб-сайту Rozetka спрямоване на перевірку функціональності, безпеки та юзабіліті ключових модулів системи. Це включає перевірку процесів реєстрації та авторизації, пошуку товарів та оформлення замовлення, а також забезпечення безпеки та високої доступності.

**2. Сфера застосування**

**Що тестується:**

* Модуль реєстрації/авторизації.
* Модуль пошуку товарів.
* Модуль оформлення замовлення.

**Що не входить у поточний обсяг тестування:**

* Тестування внутрішньої логіки бази даних.
* Тестування інтерфейсу адміністратора.
* Тестування сторонніх інтеграцій (наприклад, платіжних систем).

**3. Обмеження**

* **Час:** 2 місяці на виконання тестування.
* **Ресурси:** 2 QA інженери з досвідом 3-5 років.
* **Кількість людей у команді:** 2 тестувальники.
* **Можливі ризики:**

Обмежений час для ретельного тестування всіх сценаріїв; можливість пропуску неочевидних багів через обмежений час;

**4. Підхід до тестування**

**Загальний опис:**  
Тестування буде виконуватися за такими основними напрямками: функціональне тестування, юзабіліті тестування, безпека, доступність. Оскільки у нас є обмежений час та ресурси, основна увага буде приділена критичним шляхам для забезпечення безперервної роботи основних функцій сайту.

**Види тестування, що плануються до застосування:**

* **Димове тестування**: Перевірка найбільш важливих функціональних аспектів системи (реєстрація, авторизація, оформлення замовлення).
* **Функціональне тестування**: Перевірка всіх функцій сайту на відповідність вимогам.
* **Юзабіліті тестування**: Оцінка зручності користування сайтом, перевірка наявності інтуїтивно зрозумілих елементів управління.
* **Безпекове тестування**: Перевірка наявності вразливостей (захист паролів, SSL сертифікати, безпека особистих даних).
* **Тестування доступності**: Перевірка доступності для користувачів з обмеженими можливостями (перевірка alt-текстів для зображень, використання клавіатурних скорочень).

**5. Метрики та критерії завершення**

**Метрики для тестування:**

* Кількість виявлених дефектів на одну одиницю тесту.
* Кількість успішно пройдених тестів.
* Кількість критичних дефектів.

**Критерії завершення:**

* Завершення основних тестових сценаріїв (не менше 95% від запланованих тестів).
* Всі критичні дефекти усунуті.
* Кількість відомих дефектів не перевищує 5% від загальної кількості виявлених дефектів.